Universidade de Brasília - UnB
Faculdade UnB Gama - FGA
Fundamentos de Compiladores

SAFEC – COMPILADOR DE C PARA C

Carolina Barros Ramalho	10/0096174
David Carlos de Araújo Silva	11/0027639
Lucas Kanashiro Duarte	10/0111904
Thiago de Souza Fonseca Ribeiro	10/0124271

Brasília, DF
2015

1 – Introdução
1.1 – Problemática
1.2 – Justificativa
1.3 – Objetivos Gerais
2 – Referencial Teórico
3 – Organização
3.1 – Estrutura Interna
A equipe é composta por 4 (quatro) desenvolvedores, Carolina Ramalho, David Carlos, Lucas Kanashiro e Thiago Ribeiro, sendo a primeira desses a Coach da equipe.
3.2 – Metodologia
A equipe optou por adotar a metodologia ágil para o projeto.
3.3 – Ferramentas
### 3.3.1 – Comunicação
Para a comunicação a equipe optou por utilizar as seguintes ferramentas: IRCCloud, e-mail e Telegram.
### 3.3.2 – Repositório
A equipe ciou uma organização no github denominada UNBsafeC, na qual exstem dois repositórios, um para desenvolvimento e outro para documentação.
Desenvolvimento: https://github.com/UnBsafeC/safec.git
Documentação:https://github.com/UnBsafeC/safe-documentation.git
### 3.3.3 – Kanban
O grupo utilizará o kanban online Waffle, que pode ser encontrado no endereço https:://www.waffle.io/safec
### 3.3..4 – Ambiente
A configuração do ambiente de desenvolvimento será feita com uma máquina virtual utilizando Vagrant e VirtualBox.
### 3.3..5 – Teste
O grupo utilizará a ferramenta CPPUnit para realizar testes unitários.
## 3.4 – Gerência de Requisitos
Os requisitos serão divididos em:
- Épica: Analisar o código fonte em C e identificar possíveis vulnerabilidades
- Features: Cada feature será um cenário de vulnerabilidade.
- Histórias de Usuário
## 3.5– Atividades a serem desenvolvidas
Desenvolvimento:
- Definição de escopo ;
- Estudo das vulnerabilidades ;
- Descrever o processo para identificar os cenários de
vulnerabilidades ;
- Priorização dos cenários ;
- Criar as regras léxicas e sintáticas ;
- Adicionar as regras léxicas e sintáticas;
- Testar as regras adicionadas ;
- Gerar código comentado ;
- Testar saídas do compilador;
- Estudo na práticas das ferramentas Bison e Flex;
- Escrever diagrama de classes.
Entrega de release:
- Confeccionar vídeo;
- Organização do time;
- Revisar documentação de entrega.
4 – Cronograma
## 5 – Bibliografia